## Slide 1
工作区(.git同级目录)
product文件夹
版本库(.git文件夹)
暂缓区
master分支
其它分支
H
E
A
D指针
被管理文件

## Slide 2
工作区(.git同级目录)
product文件夹
版本库(.git文件夹)
暂缓区
master分支
其它分支
H
E
A
D指针
index.js
home.js

## Slide 3
Master
Develop
feature/*
release/*
bugfix/*
hotfix/*
用于保存上线版本代码
用于保存相对稳定版本代码, 所有的feature分支都从该分支创建
用于开发新的功能，不同的功能创建不同的功能分支
用于代码上线前准备(测试、文档完善、bug修复)，该分支从develop分支创建
用于修复不紧急的bug
用于修复紧急的bug

## Slide 4
Master
tagv0.1
Develop
一、准备阶段
1.初始化远程工作区和共享版本库
2.项目经理初始化项目, 并在master定制标记
3.将master分支提交到远程服务器
4.项目经理基于master分支创建develop分支
5.项目经理将新建的分支提交到远程的服务器
4.项目经理给开发人员分配工作任务

## Slide 5
Master
tagv0.1
Develop
feature/home
feature/login
二、开发阶段
1.开发人员基于develop分支创建功能分支
2.开发人员在自己的分支上add commit push
3.开发完成告诉项目经理, 由项目经理审核代码并合并代码到develop

## Slide 6
Master
tagv0.1
Develop
feature/home
feature/login
release/v1.0
bugfix/issue#32
三、准备上线阶段
1.项目经理基于develop分支创建release分支
2.测试人员获取release分支代码进行测试
3.发现bug由开发人员基于release分支创建bugfix分支进行修复
4.修复完成后重新合并到release分支
5.将测试和修复完所有bug的最终代码合并到master分支和develop分支
tagv1.0

## Slide 7
Master
tagv0.1
Develop
feature/home
feature/login
release/v1.0
bugfix/issue#32
三、正式上线阶段
1.项目经理给master分支制定标记
2.项目经理将标记提交到远程服务器
3.项目完成上线
tagv1.0

## Slide 8
Master
tagv0.1
Develop
feature/home
feature/login
release/v1.0
bugfix/issue#32
四、上线之后
1.项目上线后如果出现了紧急bug
2.基于master分支创建hotfix分支, 在该分支上修复bug
3.修复完成后重新合并到master分支和develop分支
4.项目经理在master分支定制标记
tagv1.0
hotfix/issue#34
tagv1.1